**护栏安装施工合同**

甲方：

乙方：

双方经友好协商同意，签定本合同。

### 第一条、工程项目

工程名称：城区护栏安装。

工程地点：

### 第二条、工程范围及工程量

按照甲方提供的工程施工图纸规定的内容等安装。

### 第三条、工程期限

工期共50天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计算，。如遇到甲方原因或不可抗拒因素（如火灾、地震、水灾等）影响工期，双方另行商定解决。

### 第四条、工程费用

1. 本工程合同总价为人民币 元（大写： 。）
2. 分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。
3. 此合同总价为含税价格.

### 第五条、工程费用支付与结算

1、本合同签定后，开始安装护栏护栏安装完毕后，甲方向乙支付合同总价的100%，即人民币元 （大写： ）。

### 第六条、甲方工作

1. 甲方负责协助乙方办理相关施工手续。
2. 甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工；
3. 甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

### 第七条、乙方工作

1. 根据本合同第一、二条款，并允许一定范围内的工程量更改；
2. 乙方必须保质保量按期完成本合同的安装工程。除甲方原因造成的因素外乙方每拖延一天，甲方按工程款的\_1%\_扣罚；

3、乙方必须处理好同建设方的关系，应遵守有关规章制度；

4﹑乙方在施工时，必须严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为；

5﹑各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清；

6﹑乙方应保证施工工程质量，工程的安装提供保障，直到工程验收合格；

7、乙方必须严格把好质量和工艺关，如果因质量和工艺原因导致工程返工，将

处予乙方返工成本2倍罚金。

8、乙方必须遵守工地的各项管理规定，如有违反建设方管理规定遭到处罚，由乙方负责。

9、必须保证施工安全，所有施工出现的责任由乙方自行承担。

10、乙方进场后，遵守职业道德，不得中途恶意加价或提出退场。若工程量有增加，可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场，将扣下乙方所有工程费用。

11、在工程验收合格后，对本护栏安装免费提供1年的保质维护。

### 第八条、工程验收

1、自验：工程正式验收之前，乙方应对施工工程进行自验；

2、组织验收工作：甲方根据《工程验收通知书》，组织工程﹑监理﹑设计等有关部门，同乙方一起进行检查验收；

(1） 工程验收合格，甲方应出具《验收合格报告》给乙方，并按本合同第五条进行工程款的支付；

⑵ 工程验收不合格：甲方应出具《验收不合格报告》给乙方，乙方应在限期内对不合格项目进行整改直至验收合格；

3、验收的标准：

⑴ 国家现行的施工验收规范；

⑵ 国家和行业颁发的施工规范，标准和技术规定；

### 第九条、合同的生效与终止

本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后，有关维护保养内容有效，其它条款即告自行终止。维护保养期满，甲方结清尾款，本合同自行终止。

### 第十条、纠纷解决

甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时，双方应本着友好协商的态度解决问题。协商无效时，双方只能在甲方所在地法院提起诉讼，败诉方应承担违约责任并向对方赔偿损失。

### 第十一条、其他

1. 本工程乙方不得转包或分包，一经发现，甲方将对乙方进行处罚直至取消其工程代理资格；
2. 在施工过程中，如发现乙方有损害甲方利益（包括甲方资产﹑严重工程质量问题等）的行为或者发现乙方不配合，不按合同要求﹑甲方有权单方面终止合同和取消乙方的工程代理资格。
3. 由于乙方施工质量原因导致的变更和修补，工期不予顺延，因此发生的损失由乙方负责；
4. 乙方应注意现场的文明施工﹑安全施工﹑规范施工和劳动保护。乙方施工人员在施工中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任；
5. 合同未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决；
6. 本合同一式四份，甲、乙双方各持壹份招标办、采购部各一份。

**甲方： 乙方：**

**年 月 日 年 月 日**